Planejamento Geral do Projeto

# 📌 Objetivo

Criar uma aplicação interativa que analisa quem é o fã da FURIA com base em:  
- Dados pessoais ⚙️  
- Interações no app 💬  
- Simulação de seguidores em redes sociais 📱  
  
Tudo isso para gerar um perfil personalizado e divertido, que se conecta com uma personalidade da FURIA.

# 🌟 Diferenciais

- ⚙️ Análise automatizada de interesses  
- 🧠 Sistema adaptativo de perguntas  
- 🎯 Comparação com ícones da FURIA  
- 🧑‍🦯 Foco total em acessibilidade (modo contraste, TTS, etc.)  
- 📈 Visualização com gráficos dinâmicos  
- 🤝 Pronto para evoluir com dados reais

# 🧩 Categorias de Fãs

- 🎮 Pro Player: competitivo, técnico, focado em performance  
- 📺 Streamer: ama a vibe das lives e da comunidade  
- 😂 Humor: vive nos memes e zoeira da torcida  
- 🧠 Análise: gosta de táticas, estatísticas e bastidores  
- 🏠 Institucional: segue o time, loja, eventos oficiais  
- 🤝 Comunidade: fã-clubes, encontros, bastidores, torcida

# 🧠 Etapas do Projeto

1️⃣ Planejamento e Dados:  
- Listar personalidades da FURIA com tags e estilos 🧑‍🎤  
- Criar perfis simulados que representam seguidores típicos 📱  
- Definir categorias e lógica de classificação por tags 🧮  
  
2️⃣ Lógica e Personalização:  
- Criar algoritmo que analisa os seguidores e gera um tipo de fã 🧠  
- Montar sistema adaptativo de perguntas 🔀  
- Relacionar o perfil gerado com uma personalidade da FURIA 🧬  
  
3️⃣ Interface e Experiência:  
- Entrada do @handle (simulado) 💻  
- Perguntas com respostas clicáveis 🧩  
- Tela final com perfil, comparação, gráfico e narração 🔊  
  
4️⃣ Extras e Apresentação:  
- Modo acessível 🧑‍🦯  
- Compartilhamento de resultado 📤  
- Tela extra de estatísticas agregadas (opcional) 📈  
- Gravação do vídeo e README 📹📄

# 📅 Plano de Entrega

Etapa | Início | Fim Estimado | Status  
------------------------------|---------|--------------|----------------  
🗂️ Planejamento e PDF | Hoje | Hoje | Em andamento  
📊 Coleta de Dados | Amanhã | 26/04 | Pendente  
🎨 Design e Protótipo | 26/04 | 28/04 | Pendente  
💻 Codificação Principal | 28/04 | 02/05 | Pendente  
🚀 Finalização e Apresentação | 03/05 | 04/05 | Pendente

# 🧰 Ferramentas e Tecnologias

- React + Tailwind  
- JSON local simulado  
- Chart.js / Recharts  
- Text-to-Speech  
- Vercel / Netlify (deploy)  
- Trello (gestão de tarefas)  
- VS Code / GitHub